ĐỀ XUẤT HỢP TÁC  ·  THÁNG 5, 2026

Maison Denude

Nghiên cứu thị trường · SEO & Kế hoạch triển khai số

| Đơn vị thực hiện | Maddy (Nghiên cứu thị trường & Kế hoạch triển khai) · Thiệu (SEO & Hiện diện số) |
| --- | --- |
| Ngày | Tháng 5, 2026 |
| Thời gian dự án | 6 tuần — Giai đoạn 1 |
| Chi phí | 6,000,000 VND |

NỘI DUNG

Mục lục

| # | PHẦN | NỘI DUNG |
| --- | --- | --- |
| 01 | Bức tranh hiện tại | Vị thế, vấn đề cốt lõi và giải pháp |
| 02 | Phạm vi công việc | SEO & Hạ tầng số · Market Analytics · Playbook |
| 03 | Timeline & Lịch làm việc | Kế hoạch 6 tuần chi tiết |
| 04 | Sản phẩm bàn giao | Đầu ra cụ thể của từng thành viên |
| 05 | KPIs | Chỉ số đánh giá bàn giao |
| 06 | Yêu cầu từ Maison Denude | Tài nguyên & quyền truy cập cần có |
| 07 | Chi phí | Giai đoạn 1 & Giai đoạn 2 |
| 08 | Cách làm việc | Quy trình · Họp · Ngoài phạm vi |
| 09 | Kết quả kỳ vọng | Hành trình khách hàng Trước & Sau |
| 10 | Câu hỏi trao đổi thêm | Xác nhận trước khi bắt đầu |

01  Bức tranh hiện tại

Maison Denude đã tạo dựng được chỗ đứng thực sự trong phân khúc thời trang cao cấp tại Việt Nam — được lựa chọn bởi Chi Pu (Vạn Xuân Awards), Băng Di (WeChoice), Văn Mai Hương (MV Vùng Xám), Chau Bui, và xuất hiện trên L'Officiel Vietnam, ELLE Vietnam, Marie Claire. Đây là nền tảng truyền thông tự nhiên mà nhiều thương hiệu phải mất nhiều năm mới xây dựng được.

Vấn đề cốt lõi

Toàn bộ sức mạnh đó đang tồn tại ngoài tầm kiểm soát của thương hiệu. Chưa có hạ tầng dữ liệu để đo lường, chưa có nội dung SEO để giữ chân người tìm kiếm, và chưa có hiểu biết hệ thống về thị trường nào ở nước ngoài thực sự sẵn sàng cho Maison Denude.

Giải pháp của team

Thiệu xây dựng hạ tầng số và SEO để Maison Denude có dữ liệu thực và hiện diện có kiểm soát trên Google. Song song, Maddy phân tích thị trường quốc tế và xác định 3 thị trường phù hợp nhất dựa trên dữ liệu, không phải cảm tính. Toàn bộ kết quả được tổng hợp thành một Digital Marketing Playbook với lộ trình hành động cụ thể cho từng thị trường trọng điểm.

Hành trình dự án

| Củng cố nền tảng số → | → Phân tích thị trường → | → Xác định 3 thị trường → | → Triển khai & Test |
| --- | --- | --- | --- |

02  Phạm vi công việc

2.1  SEO & Hạ tầng số — Thiệu

HỆ THỐNG TRACKING

| CÔNG CỤ | VAI TRÒ |
| --- | --- |
| Google Tag Manager | Quản lý tập trung toàn bộ tag — bước nền tảng, cần có trước tất cả các bước còn lại |
| Google Analytics 4 | Phân tích traffic: nguồn truy cập, vị trí địa lý, hành vi người dùng |
| Google Search Console | Xếp hạng từ khóa, tình trạng crawl, mức độ hiển thị trên Google Search |
| Google Business Profile | Quản lý hình ảnh thương hiệu trên Google Maps và tìm kiếm địa phương |

CÁC HẠNG MỤC TRIỂN KHAI KHÁC

Xây dựng backlink — Tạo lượng liên kết ban đầu từ các nguồn uy tín: báo thời trang, danh bạ ngành, đơn vị truyền thông đã đề cập thương hiệu.

Xác nhận thực thể (Entity Claiming) — Rà soát và liên kết toàn bộ các đề cập bên ngoài với website chính thức, củng cố tín hiệu nhận diện thương hiệu.

Bài viết SEO — Tiếp nhận nội dung từ Maison Denude, cấu trúc theo từ khóa và đăng tải. Nội dung do Maison Denude cung cấp.

CHIẾN LƯỢC TỪ KHÓA

bespoke saigon  ·  bespoke ho chi minh  ·  artisanal bespoke fashion  ·  occasional wear vietnam  ·  heritage inspired dress  ·  asian inspired dress  ·  bespoke ao dai

2.2  Global Market Analytics — Maddy

GIAI ĐOẠN 1 — KHẢO SÁT RỘNG → CHỌN 3 THỊ TRƯỜNG TRỌNG ĐIỂM

| TRỤ CỘT | CÂU HỎI ĐẶT RA |
| --- | --- |
| Value Fit | Định vị của Maison Denude có phù hợp với tệp khách hàng tại thị trường này không? Họ có đang tìm kiếm điều tương tự? |
| Market Share & White Space | Ai đang chiếm thị phần trong phân khúc bespoke/luxury? Khoảng trống nào chưa ai lấp đầy? Maison Denude có thể cạnh tranh ở góc nào? |
| Rào cản gia nhập | Quy định pháp lý, logistics, hay đặc thù văn hóa tiêu dùng nào cần lưu ý? |

Thị trường ứng viên: Dubai · Hàn Quốc · Trung Quốc · Singapore · Nhật Bản

GIAI ĐOẠN 2 — NGHIÊN CỨU CHUYÊN SÂU · 3 THỊ TRƯỜNG TRỌNG ĐIỂM

| THÀNH PHẦN | NỘI DUNG |
| --- | --- |
| Quy mô & phân khúc | Ai mua, ở mức giá nào, qua kênh nào |
| Đối thủ & khoảng trống | Ai đang hoạt động ở đó, Maison Denude có thể chen chân ở đâu |
| SWOT | Điểm mạnh và điểm yếu của thương hiệu khi vào thị trường đó |
| BCG Framework | Vị trí chiến lược: ngôi sao · dấu hỏi · bò sữa · chó |
| Mức độ phức tạp | Đánh giá độ khó gia nhập: Thấp / Trung bình / Cao |
| Kênh & insight nội dung | Kênh phù hợp, loại nội dung có hiệu quả, cấu hình targeting quảng cáo |

2.3  Digital Marketing Playbook — Maddy

Playbook được tổng hợp trực tiếp từ kết quả SEO và Market Analytics — không soạn từ đầu. Kết quả là kế hoạch hành động cụ thể cho 3 thị trường trọng điểm với 4 thành phần:

1 — Chiến lược nội dung — Loại nội dung hiệu quả, định dạng phù hợp (video, editorial, hậu trường, quy trình bespoke), ngôn ngữ và giọng điệu từng vùng.

2 — Chiến lược kênh — LinkedIn (B2B toàn cầu) · RedNote 小红书 (Trung Quốc) · Instagram (Dubai, Singapore, Hàn Quốc) · KakaoTalk / Naver (Hàn Quốc)

3 — Cấu hình quảng cáo — Thông số targeting từ dữ liệu nghiên cứu. Cài đặt rộng để nội dung tự lọc. Test nhỏ → đo market signal → quyết định mở rộng.

4 — Giải pháp ứng dụng công nghệ — Đề xuất tự động hoá tạo content hàng loạt: cắt video, phụ đề đa ngôn ngữ, lên lịch đa kênh. Triển khai ở Giai đoạn 2 nếu được xác nhận.

03  Timeline & Lịch làm việc

| TUẦN | GIAI ĐOẠN | THIỆU | MADDY | CUỘC HỌP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuần 1 | Khởi động & bàn giao | Thiết lập quyền truy cập, rà soát từ khóa, xác định phạm vi tracking | Thu thập tài liệu cũ, dữ liệu Dubai, khảo sát thị trường rộng | Thứ 7, 15:00 — Buổi khởi động |
| Tuần 2 | Tập trung triển khai | Cài đặt GTM, GA4, Search Console | Khảo sát rộng + thống nhất 3 thị trường trọng điểm | Không có họp — báo cáo tiến độ cuối tuần |
| Tuần 3 | Tiến độ | Xây dựng backlink, xác nhận thực thể | Nghiên cứu chuyên sâu 3 thị trường | Thứ 7, 15:00 — Cập nhật tiến độ |
| Tuần 4 | Đánh giá lần 1 | Đăng tải bài viết SEO đợt đầu | Phác thảo Playbook | Thứ 7, 15:00 — Đánh giá chính thức lần 1 |
| Tuần 5 | Điều chỉnh | Chỉnh sửa theo phản hồi | Hoàn thiện Playbook + giải pháp công nghệ | Thứ 7, 15:00 — Phản hồi & thống nhất |
| Tuần 6 | Hoàn thiện & bàn giao | Kiểm tra SEO cuối kỳ | Hoàn thiện Playbook + handover chuyển giao | Thứ 7, 15:00 — Đánh giá & bàn giao |

|  | Lịch đề xuất: Thứ 7, 15:00 · 30 phút / buổi · mỗi tuần, ngoại trừ Tuần 2 (chờ xác nhận từ Maison Denude trước khi chốt). |
| --- | --- |

04  Sản phẩm bàn giao

THIỆU — SEO & HẠ TẦNG SỐ

| # | SẢN PHẨM | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống tracking hoạt động | GTM · GA4 · Search Console · Business Profile · Kèm tài liệu hướng dẫn |
| 2 | Backlink đợt đầu + xác nhận thực thể | Báo cáo chi tiết |
| 3 | Bài viết SEO — đã đăng tải & tối ưu | Nội dung do Maison Denude cung cấp |
| 4 | Bản đồ từ khóa + xếp hạng cơ sở | Tài liệu baseline ranking |

MADDY — MARKET ANALYTICS & PLAYBOOK

| # | SẢN PHẨM | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- |
| 5 | Global Market Analytics — 3 thị trường | Báo cáo nghiên cứu chuyên sâu đầy đủ |
| 6 | Digital Marketing Playbook — 3 thị trường | Chiến lược nội dung · Chiến lược kênh · Cấu hình quảng cáo · Giải pháp công nghệ |
| 7 | Handover chuyển giao Playbook | Tuần 6 · 1 buổi walkthrough |

05  KPIs — Chỉ số đánh giá

THIỆU — CHỈ SỐ BÀN GIAO

| CHỈ SỐ | MỤC TIÊU |
| --- | --- |
| Hệ thống tracking | 4/4 công cụ hoạt động và thu dữ liệu khi bàn giao |
| Bài viết SEO | Toàn bộ bài do Maison Denude cung cấp đã được đăng tải |
| Xếp hạng từ khóa (baseline) | Ghi nhận đầy đủ khi bàn giao |
| Xếp hạng từ khóa (3 tháng sau triển khai) | Top 10 ở ít nhất 3 từ khóa mục tiêu |

MADDY — CHỈ SỐ BÀN GIAO

| CHỈ SỐ | MỤC TIÊU |
| --- | --- |
| Báo cáo thị trường | 3 nghiên cứu chuyên sâu hoàn chỉnh khi bàn giao |
| Thị trường trọng điểm | 3 thị trường được thống nhất với Maison Denude từ Tuần 2 |
| Digital Marketing Playbook | Bàn giao đầy đủ 4 thành phần cho 3 thị trường |
| Handover | 1 buổi chuyển giao diễn ra trước khi kết thúc hợp đồng |

06  Yêu cầu từ Maison Denude

| TÀI NGUYÊN | CẦN CHO | TUẦN CẦN CÓ |
| --- | --- | --- |
| Quyền truy cập quản trị website | Cài đặt GTM / GA4, đăng bài SEO | Tuần 1 |
| Nội dung blog | Bản thảo hoặc brief — team đăng tải & tối ưu | Tuần 1–2 |
| Tài liệu nghiên cứu cũ | Nền tảng phân tích thị trường (nếu có) | Tuần 1 |
| Dữ liệu Dubai / số liệu cũ | Khởi động nghiên cứu Dubai | Tuần 1 |
| Analytics social media (IG / FB) | Hiệu chỉnh cấu hình quảng cáo | Tuần 1–2 |
| Tài nguyên thương hiệu | Lookbook · ảnh chiến dịch · video gốc | Tuần 1–2 |
| 5 buổi họp thứ 7 | Đánh giá & thống nhất tiến độ | Mỗi tuần trừ Tuần 2 |

07  Chi phí

| HẠNG MỤC | MỨC PHÍ |
| --- | --- |
| Giai đoạn 1 — Triển khai đầy đủ (6 tuần, toàn bộ phạm vi) | 6,000,000 VND |
| Giai đoạn 2 — Duy trì & Tối ưu workflow, automation nội dung theo vùng | 2,000,000 – 3,000,000 VND / tháng |

Giai đoạn 2 — Chi tiết

Giai đoạn 2 do Maddy và Matthew phụ trách chính, bao gồm hai phần:

SEO Maintenance (Thiệu) — Đảm bảo website hiển thị đúng và Google đọc được các trang cần thiết. Các trang lỗi được điều hướng về đúng nơi. Hỗ trợ chiến thuật tăng hạng từ khóa.

Digital Automation & Mass Content Generation (Maddy + Matthew) — Triển khai giải pháp tự động hoá: cắt video, phụ đề đa ngôn ngữ, lên lịch đăng tải đa kênh. Phí cụ thể tùy theo số lượng giải pháp Maison Denude lựa chọn triển khai.

|  | Chi phí trên là labour fee. Tool costs (nếu phát sinh) sẽ được thông báo và xin phê duyệt trước. |
| --- | --- |

08  Cách làm việc

| Họp hàng tuần | Thứ 7, 15:00 · 30 phút · đề xuất cố định, ngoại trừ Tuần 2 — chờ sự đồng thuận từ Maison Denude trước khi chốt lịch |
| --- | --- |
| Tuần 2 | Không có họp — team tập trung triển khai, gửi báo cáo tiến độ cuối tuần |
| Phản hồi | Maison Denude phản hồi trong 48 giờ sau khi nhận sản phẩm bàn giao để đảm bảo tiến độ |
| Quyền sở hữu nội dung | Toàn bộ brand content thuộc về Maison Denude — team không tự ý sáng tạo thay |
| Bàn giao | Tất cả được tài liệu hóa để team nội bộ có thể tự vận hành sau khi nhận |

Ngoài phạm vi

Viết nội dung blog hoặc sáng tạo brand content (team đăng tải & tối ưu, không viết)

Quản lý và trực tiếp chi tiêu ngân sách quảng cáo

Sáng tạo nội dung mạng xã hội hoặc quản lý cộng đồng

Thực thi liên hệ & ký kết KOL (đề xuất chiến lược — có; trực tiếp đàm phán — không)

Phát triển hoặc thiết kế lại website

Thiết lập và vận hành giải pháp công nghệ (thuộc Giai đoạn 2 — nếu gia hạn hợp tác)

09  Kết quả kỳ vọng — Hành trình khách hàng

Trước khi triển khai

IG / Facebook (organic + ads)

Thấy hình ảnh — không thấy quy trình, không rõ bước tiếp theo

Nhắn tin DM — không biết nên nhắn gì

Chờ phản hồi — phụ thuộc vào giờ online của team

✗  Chờ lâu / không có phản hồi kịp thời → Quên → Rời đi → Mất khách

Sau khi triển khai

✓  Meta Ads · LinkedIn · RedNote 小红书 · Google Ads · SEO — phân phối chủ động đến đúng thị trường

✓  Website — Single Source of Truth  |  Nội dung theo ngôn ngữ từng thị trường

✓  Khám phá thiết kế · Đọc blog · Xem editorial · Tìm hiểu quy trình bespoke

✓  Đặt lịch trực tiếp — không cần chờ reply inbox

✓  Toàn bộ hành trình được theo dõi và đo lường qua GTM & GA4

SO SÁNH CHI TIẾT

| GIAI ĐOẠN | TRƯỚC | SAU |
| --- | --- | --- |
| Nhận biết | IG/FB organic + ads — tiếp cận tệp trong nước là chủ yếu | Meta Ads, LinkedIn, RedNote, Google Ads, SEO — phân phối chủ động đến đúng thị trường & tệp quốc tế |
| Tìm hiểu | Chỉ thấy hình ảnh — không rõ quy trình, không rõ bước tiếp theo | Website là trung tâm: thiết kế, quy trình bespoke, editorial, blog ở một nơi; nội dung theo từng ngôn ngữ |
| Chuyển đổi | CTA không rõ — khách không biết nhắn tin, comment hay đến showroom. Chờ phản hồi thủ công | CTA rõ ràng nhất quán. Đặt lịch trực tiếp trên website theo nhịp của khách, không cần chờ reply |
| Dữ liệu | Không đo được — không biết ai đã ghé, nhìn gì, rời đi ở đâu | Toàn bộ hành trình được trace qua GTM & GA4 — biết kênh nào có traction, thị trường nào đang phản hồi |

10  Câu hỏi để trao đổi thêm

Trước khi chính thức bắt đầu, team muốn xác nhận thêm một số hướng để đảm bảo proposal phản ánh đúng mong muốn của Maison Denude:

1.  Our Clients / Our People — Maison Denude có muốn hiển thị những người nổi tiếng đã mặc thiết kế của brand (Chi Pu, Băng Di, Văn Mai Hương...) trên website dưới dạng một mục riêng không? Đây có thể là điểm nhấn tạo trust rất mạnh với khách quốc tế.

2.  Trang đặt lịch — Có cân nhắc tích hợp form đặt lịch trực tiếp trên website không, để khách không cần liên hệ qua inbox?

3.  Website đa ngôn ngữ — Hiển thị nội dung theo vùng (tiếng Anh, Trung, Hàn) có phải là ưu tiên muốn triển khai sớm không?

4.  Ngân sách — Mức phí đề xuất ở trên có phù hợp không, hay cần điều chỉnh để phù hợp hơn với kế hoạch hiện tại?

Cảm ơn Maison Denude đã tin tưởng và giao phó.

Team luôn sẵn lòng tiếp thu góp ý và điều chỉnh để proposal phản ánh đúng nhất mong muốn của thương hiệu. Mọi thắc mắc về phạm vi — vui lòng trao đổi trước khi ký xác nhận.

| Maddy Nghiên cứu & Kế hoạch triển khai |  | Thiệu SEO & Hiện diện số |
| --- | --- | --- |

MAISON DENUDE